Sistema de control para un laboratorio de informática

Plan de desarrollo de software

Versión 0.1

Historial de Revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 11/11/2025 | 0.1 | Versión preliminar como propuesta de desarrollo. | Marcelo Andrés Lima Mendoza |

Tabla de Contenidos

1.	Introducción	4

1.1	Propósito	4

1.2	Alcance	4

2.	Vista General del Proyecto	4

2.1	Suposiciones y Restricciones	5

3.	Organización del Proyecto	5

3.1	Participantes en el Proyecto	5

3.2	Roles y Responsabilidades	5

4.	Gestión del Proceso	6

4.1	Estimaciones del Proyecto	6

4.1.1 Estimación de recursos humanos	6

4.1.2 Estimación de recursos de software	6

4.2	Plan del Proyecto	7

4.2.1	Calendario del Proyecto	7

4.2.2	Diagrama Gantt	7

4.3	Seguimiento y Control del Proyecto	9

5.	Referencias	9

Plan de Desarrollo del Software

# Introducción

El proyecto ha sido solicitado por Elizabeth Rondo basado en una metodología de Scrum. Es importante destacar esto puesto que utilizaremos la terminología SCRUM en este documento.

## Propósito

El propósito del Plan de Desarrollo de Software es proporcionar la información necesaria para controlar el proyecto. En él se describe el enfoque de desarrollo del software.

Los usuarios del Plan de Desarrollo del Software son:

- El jefe del proyecto lo utiliza para organizar la agenda y necesidades de recursos, y para realizar su seguimiento.

- Los miembros del equipo de desarrollo lo usan para entender lo qué deben hacer, cuándo deben hacerlo y qué otras actividades dependen de ello.

## Alcance

El Plan de Desarrollo del Software describe el plan global usado para el desarrollo del “Sistema para Gestión de Biblioteca”. Para la versión 1.0 del Plan de Desarrollo del Software, nos hemos basado en la captura de requisitos por medio de las partes interesadas de la empresa y/o institución  para hacer una estimación de recursos aproximada, una vez comenzado el proyecto. Posteriormente, el avance del proyecto y el seguimiento en cada una de las iteraciones ocasionará el ajuste de este documento produciendo nuevas versiones actualizadas.

# Vista General del Proyecto

La información que a continuación se incluye ha sido extraída de las diferentes reuniones que se han celebrado con el cliente que solicito el sistema desde el inicio del proyecto, Rolando Jimenez.

El sistema de gestión biblioteca lleva a cabo la gestión de la biblioteca en la Universidad Boliviana de Informática. La entrada en un mercado competitivo como en el que encuentra inmersa la universidad conllevará una previsible adaptación a los nuevos sistemas de información y a la evolución tecnológica. Por ello, se considera necesario el desarrollo de un nuevo sistema de gestión de biblioteca que permita una gestión más rápida, automática y segura de los préstamos, reservas y devoluciones de material bibliográfico.

El proyecto debe proporcionar una propuesta para el desarrollo de todos los subsistemas o módulos  implicados en la gestión de la biblioteca. Se tienen los siguientes subsistemas:

- Módulo de material bibliográfico, incluyendo:

- Procedimiento de alta de material bibliográfico.

- Procedimiento de modificación de datos del material bibliográfico.

- Procedimiento de eliminación de material bibliográfico.

b)    Modulo de reserva material bibliográfico, incluyendo:

- Búsqueda de material bibliográfico.

- Reserva de material bibliográfico.

- Módulo de préstamo de material bibliográfico, incluyendo:

- Registro de préstamos de material bibliográfico.

- Módulo de devolución de material bibliográfico, incluyendo:

- Registro de devolución de material bibliográfico.

## Suposiciones y Restricciones

Las suposiciones y restricciones respecto del sistema, y que se derivan directamente de las entrevistas con el cliente que solicito el sistema son:

- Debe contemplarse las implicaciones de los siguientes puntos críticos:

- Contratar algún dominio y hosting

- Caracteres multilingües

- Sistemas seguros: protección de información, seguridad en las trasmisiones de datos, etc.

- Para el registro de libros se respetara la nomenclatura que maneja la biblioteca.

# Organización del Proyecto

## Participantes en el Proyecto

Jefe de Proyecto.

Labor de César López Rodríguez, alumno del sexto semestre de la carrera de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Boliviana de Informática. Con una experiencia modesta en metodologías de desarrollo, herramientas CASE y notaciones, en particular la notación UML y la metodología SCRUM. También realizara las labores de: gestión de requisitos, gestión de configuración, documentación y diseño de datos

Analista de Sistemas.

El perfil establecido es: Ingeniero de Sistemas con conocimientos de UML, uno de ellos al menos con experiencia en sistemas afines a la línea del proyecto, labor que llevará a cabo José Luis Martínez Herrero.

Desarrollador de Sistemas.

Con experiencia en el entorno de desarrollo del proyecto, con el fin de que los prototipos puedan ser lo más cercanos posibles al producto final. Este trabajo ha sido encomendado a Miguel Antonio Mascilla Guzmán, Germán Mira Rico, José Antonio Mocholí Agües y Eduardo Bueno Medina.

Tester

El perfil establecido es: Ingeniero de Sistemas recién titulado que participará en el proyecto, realizando labores de pruebas funcionales del sistema. Realizará la labor de Tester Rosa María Ogallar Verjillos.

## Roles y Responsabilidades

A continuación, se describen las principales responsabilidades de cada uno de los puestos en el equipo de desarrollo según la metodología SCRUM.

| Rol | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Product Owner | Protege los intereses del negocio; maximiza el valor de la inversión. Revisa el producto al final de cada iteración. Sugiere cambios y adaptaciones al término de cada nueva |
| Scrum Master | Asigna los recursos, gestiona las prioridades, coordina las interacciones con los clientes y usuarios, y mantiene al equipo del proyecto enfocado en los objetivos. También establece un conjunto de prácticas que aseguran la integridad y calidad de los artefactos del proyecto. Además, se encargará de supervisar el establecimiento de la arquitectura del sistema. Gestión de riesgos. Planificación y control del proyecto. Gestión de requisitos, gestión de configuración y cambios |
| Scrum Team | Construcción de prototipos. Desarrollo del sistema. Colaboración en la elaboración de las pruebas funcionales, modelo de datos y en las validaciones con el usuario |

# Gestión del Proceso

## Estimaciones del Proyecto

# 4.1.1 Estimación de recursos humanos

| Fase | Rol | Cantidad de personas asignadas al rol | Fecha inicio de disponibilidad | Fecha fin de disponibilidad | Estimación horas en fase |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inicio | Product Owner Scrum Master | 2 | 01/05/2020 | 07/05/2020 | 56 |
| Planificación y estimación | Scrum Master Scrum Team | 2 | 08/05/2020 | 25/05/2020 | 86 |
| Implementación | Scrum Team | 3 | 28/05/2020 | 28/06/2020 | 240 |
| Revisión y retrospectiva | Scrum Master Scrum Team | 2 | 28/05/2020 | 28/06/2020 | 240 |
| Lanzamiento | Scrum Master Scrum Team Product Owner | 6 | 01/06/2020 | 08/07/2020 | 480 |

# 4.1.2 Estimación de recursos de software

| Tipo de software de entorno | Software | Fecha inicio de disponibilidad | Fecha fin de disponibilidad | Precio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herramientas de software | Visual Studio 2010 Sql Server 2008 | 24/05/2020 | 28/06/2020 | 4500 Bs |
| Hardware |  |  |  |  |
| Recursos de red |  |  |  |  |
| Componentes comerciales |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |

## Plan del Proyecto

### Calendario del Proyecto

Para este proyecto se ha establecido el siguiente calendario. La fecha de aprobación indica cuándo el artefacto en cuestión tiene un estado de completitud suficiente para someterse a revisión y aprobación, pero esto no quita la posibilidad de su posterior refinamiento y cambios.

| Modulo o tarea a realizar | Fecha Inicio | Fecha Fin | Duración (días) |
| --- | --- | --- | --- |
| Módulo de material bibliográfico que permite registrar, modificar y dar de baja libros, revistas, tesis, etc. | 03/10/2016 | 14/10/2016 | 10 |
| Documento de diseño del modulo | 03/10/2016 | 04/10/2016 | 2 |
| Capa de presentación del modulo | 05/10/2016 | 07/10/2016 | 3 |
| Capa de negocio del modulo | 10/10/2016 | 12/10/2016 | 3 |
| Capa de acceso de base de datos del modulo | 13/10/2016 | 14/10/2016 | 2 |
| Módulo de reserva de material bibliográfico vía web o en la biblioteca | 15/10/2016 | 25/10/2016 | 9 |
| Documento de diseño del modulo | 15/10/2016 | 16/10/2016 | 2 |
| Capa de presentación del modulo | 17/10/2016 | 18/10/2016 | 2 |
| Capa de negocio del modulo | 19/10/2016 | 20/10/2016 | 2 |
| Capa de acceso de base de datos del modulo | 21/10/2016 | 25/10/2016 | 3 |
| Módulo de préstamos de material bibliográfico | 26/10/2016 | 04/11/2016 | 8 |
| Documento de diseño del modulo | 26/10/2016 | 26/10/2016 | 1 |
| Capa de presentación del modulo | 27/10/2016 | 28/10/2016 | 2 |
| Capa de negocio del modulo | 31/10/2016 | 02/11/2016 | 3 |
| Capa de acceso de base de datos del modulo | 03/11/2016 | 04/11/2016 | 2 |

### Tablero de Trello

## Seguimiento y Control del Proyecto

Gestión de Requisitos

Los requisitos del sistema son especificados en el artefacto Especificación de requerimientos. Cada requisito tendrá una serie de atributos tales como importancia, estado, iteración donde se implementa, etc. Estos atributos permitirán realizar un efectivo seguimiento de cada requisito. Los cambios en los requisitos serán gestionados mediante una Solicitud de Cambio, las cuales serán evaluadas y distribuidas para asegurar la integridad del sistema y el correcto proceso de gestión de configuración y cambios.

Control de Plazos

El calendario del proyecto tendrá un seguimiento y evaluación semanal por el jefe de proyecto.

Control de Calidad

Los defectos detectados en las revisiones y formalizados también en una Solicitud de Cambio tendrán un seguimiento para asegurar la conformidad respecto de la solución de dichas deficiencias Para la revisión de cada artefacto y su correspondiente garantía de calidad se utilizarán las guías de revisión y checklist (listas de verificación).

Gestión de Riesgos

A partir de la fase de Inicio se mantendrá una lista de riesgos asociados al proyecto y de las acciones establecidas como estrategia para mitigarlos o acciones de contingencia.

# Referencias

- Lista de riesgos

- Plan de pruebas